REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas       Semestre: 4º       Projeto: Plataforma Web em Nuvem para Gestão Compartilhada e Divulgação de Animais para Adoção em Rede de Organizações Não Governamentais

Professor(a) Orientador(a): Prof. Thiago Santana

Nome do aluno: Ueslei Nascimento Barreto

REGISTRO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO

| DATA | ATIVIDADE | Nº HORAS |
| --- | --- | --- |
| 01/08/2026 | Reunião inicial de alinhamento da equipe e definição do tema do projeto. | 3h |
| 03/08/2026 | Análise do sistema desenvolvido em módulo anterior e levantamento de suas limitações | 4h |
| 05/08/2026 | Definição do problema social a ser tratado e delimitação do escopo do projeto | 3h |
| 07/08/2026 | Pesquisa preliminar sobre abandono animal e sobre a atuação de ONGs de proteção animal | 4h |
| 09/08/2026 | Estudo dos conceitos de computação em nuvem. | 5h |
| 12/08/2026 | Levantamento dos requisitos funcionais da plataforma multi-organização | 5h |
| 14/08/2026 | Levantamento dos requisitos não funcionais: segurança, desempenho e disponibilidade. | 4h |
| 16/08/2026 | Pesquisa bibliográfica e organização das referências conforme as normas ABNT. | 4h |
| 18/08/2026 | Estudo comparativo de serviços de banco de dados e de hospedagem em nuvem. | 5h |
| 20/08/2026 | Modelagem do banco de dados relacional e definição da estrutura multi-organização. | 5h |
| 22/08/2026 | Definição da arquitetura da aplicação em camadas e dos fluxos de informação | 6h |
| 24/08/2026 | Elaboração dos wireframes das telas de cadastro de ONG e importação de dados | 6h |
| 26/08/2026 | Redação da fundamentação teórica, dos objetivos e da justificativa do projeto. | 5h |
| 29/08/2026 | Revisão final do documento e submissão da entrega parcial | 5h |
| TOTAL |  | 64h |

Observações:

• Nunca exceder 6 horas diárias.

• Utilizar-se de uma descrição sucinta para cada atividade realizada no dia.

• O total de horas deve ser colocado somente no fim do registro diário das atividades.